AMBOS DOIS TEAM

Hosting History

1. PROBLEMA
   1. SISTEMA CONTROLE OCUPAÇÃO DE HOTEL
2. OBJETIVO
   1. AGENDAMENTO
      1. ONLINE
      2. IN LOCO(VIA TELEFONE)
   2. CONTROLE DE CONSUMO
      1. ALIMENTOS
      2. DANOS CAUSADOS PELO HOSPEDE - REEMBOLSO
   3. CONTAS A PAGAR
      1. A VISTA (CARTÃO PARCELADO/ DÉBITO/ DINHEIRO)
      2. FATURADO
      3. PAGAMENTO PODE SER ANTECIPADO OU NA DESOCUPAÇÃO
3. EQUIPE
   1. ANDRE LEONAM COSTA SILVA SANTANA
   2. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
4. CRONOGRAMA
   1. 23/08 -
   2. 30/08 -
   3. 06/09 -
   4. 13/09 -
   5. 20/09 -
   6. 27/09 -
   7. 04/10 – AVALIAÇÃO – ENTREGA PRÉ-PROJETO
   8. 11/10 -
   9. 18/10 -
   10. 28/10 -
   11. 01/11 -
   12. 08/11 -
   13. 15/11 -
   14. 22/11 -
   15. 29/11 - AVALIAÇÃO – ENTREGA DO SOFTWARE
5. RISCOS DO PROJETO
   1. DOENÇA OU MORTE
   2. ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELO CLIENTE DURANTE A FASE DE IMPLEMENTAÇÃO
   3. BUGS DE DESENVOLVIMENTO NÃO VERIFICADOS PELA EQUIPE DE TESTE
   4. FALTA DE DOCUMENTACAO
6. REQUISITOS
   1. TECNOLOGIAS
      1. JAVA
      2. MYSQL
      3. APACHE
      4. JAVASCRIPT
      5. GIT
      6. GOOGLE CALENDAR
   2. EQUIPAMENTOS: COMPUTADORES
7. CUSTOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNÇAO** | **QTDE** | **SALÁRIO MENSAL** | **SALÁRIO HORA** | **HORAS TRABALHADAS** | **VALOR TOTAL** |
| ARQUITETO | 1 | R$ 7.600,00 | R$ 31,67 | R$ 40,00 | R$ 1.266,67 |
| ENGENHEIRO | 1 | R$ 6.800,00 | R$ 28,33 | R$ 40,00 | R$ 1.133,33 |
| DESENVOLVEDOR | 4 | R$ 3.200,00 | R$ 13,33 | R$ 280,00 | R$ 14.933,33 |
| GERENTE DE PROJETO | 1 | R$ 9.000,00 | R$ 37,50 | R$ 240,00 | R$ 9.000,00 |
| TESTE | 4 | R$ 2.000,00 | R$ 8,33 | R$ 80,00 | R$ 2.666,67 |
| ANALISTA | 1 | R$ 5.100,00 | R$ 21,25 | R$ 40,00 | R$ 850,00 |
| **TOTAL** | | | | | **R$ 29.850,00** |

OBSERVAÇÕES

1. TELAS PARA PROTÓTIPO
2. DER
3. UML

RAQUELMCTF@GMAIL.COM

TELAS

1. LOGIN
   1. HÓSPEDE
      1. SE HOUVER VAGA
         1. TELA DE RESERVA
      2. SENÃO RESPOSTA NEGATIVA
   2. FUNCIONÁRIO
2. GERENCIAMENTO
3. CLIENTE
4. LANÇAMENTO DE ITENS CONSUMIDOS
5. CADASTRO
   1. QUARTOS
   2. FUNCIONÁRIOS
   3. AGENDAMENTO
   4. PEDIDO (CONSUMOS E A HOSPEDAGEM)
   5. RELATORIO
   6. CLIENTE
   7. CHECKIN

OBSERVAÇÕES

1. CAFÉ DA. MANHÃ INNCLUIDO PARA TODAS AS RESERVAS
2. DIFERENÇA DAS ACOMODAÇÕES:
   1. STANDARD: AR CONDICIONADO, CAMA CASAL SIMPLES, BANHEIRO SIMPLES
   2. SEMI LUXO: R CONDICIONADO, CAMA CASAL QUEEN, BANHEIRA
   3. LUXO: AR CONDICIONADO, CAMA DOUBLÉ KING SIZE, BANHEIRA, COM HIDROMASSAGEM, SALA, VARANDA VOLTADA PARA O MAR.
   4. TODOS OS QUARTOS COM OPÇÃO DE TROCAR UMA CAMA CASAL POR DUAS SOLTEIRO
   5. CLIENTES PODEM SOLICITAR BERÇO
   6. CADA QUARTO SUPORTA NO MÁXIMO TRÊS ADULTOS OU DOIS ADULTOS E DUAS CRIANÇAS
   7. PAGAMENTO NO CHECKOUT
   8. SE CONFIRMADA A RESERVA ENVIAR E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO
   9. NÃO ALTERA-SE A RESERVA, SE O CLIENTE QUEISER ALTERÁ-LA DEVERÁ CANCELAR E SOLICITAR UMA NOVA